Ryhmä: Työn aihe:

Ryhmän jäsenet:

Projektipäällikkö:

Tuotteen kehitysjono (Product Backlog):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | Tehtävä | Vastuuhenkilö(-t) |
|  | **very high priority** |  |
| 1 | Palvelin ympäristön yleinen tutustuminen |  |
| 2 | Daisy Webservice ohjelman rakenne |  |
| 3 | Daisy kannan rakenne |  |
| 4 | Pilottiympäristön asennus |  |
|  | **high priority** |  |
| 5 | Tallennuskannan rakenne |  |
| 6 | Pilottikäyttöliittymä |  |
| 7 | Tietojen syöttö brasilian pilottia varten |  |
| 8 | Brasilian clientin testaus |  |
|  | **mediun priority** |  |
| 9 | Mobiili Client |  |
| 10 | Bluetooth yhteys Clientilta |  |
|  | **low priority** |  |
| 11 | Halytyksien indikaatiot |  |
| 12 | Backup järjestelmän luonti |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Sprintin 1 tehtävälista (Sprint 1 Backlog): 13.3.2017-19.3-2017

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | Tehtävä | Tekijä(-t) | Tila |
| 1 | Palvelin ympäristön yleinen tutustuminen, description of the tasks: |  |  |
| 1.1 | Palvelin ympäristön yleinen tutustuminen (kk & vv) |  | tehty |
|  |  |  |  |
| 2 | Daisy Webservice ohjelman rakenne |  |  |
| 2.1 | Ulospäin näkyvän interfacen tutkiminen (oo) |  | tehty |
| 2.2 | Ohjelman toisen tason tutkiminen (vv) |  | tehty |
| 2.3 | Ohjelman kanta interfacen tutkiminen (kk) |  | tehty |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 3 | Daisy kannan rakenne |  |  |
| 3.1 | Sql kannan rakenteen opettelu (oo) |  | tehty |
|  |  |  |  |
| 4 | Pilottiympäristön asennus |  |  |
| 4.1 | Sql kannan, IIS, Ftp ja Daisy sovelluksen as. (vv) |  | tehty |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Sprintin 2 tehtävälista (Sprint 1 Backlog): 21.3.2017-27.3.2017

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | Tehtävä | Tekijä(-t) | Tila |
| 5 | Tallennuskannan rakenne |  |  |
| 5.1 | Sql Kannan syvällisempi ymmärrys (oo) |  | tehty |
| 5.2 | Tallennusohjelman kantarajapinnan syvällisempi ymmärrys (kk) |  |  |
|  |  |  |  |
| 6 | Pilottikäyttöliittymä |  |  |
| 6.1 | Person sivun toteutus (vv) |  | tehty |
| 6.2 | Group, placement sivun toteutus (oo) |  | tehty |
| 6.3 | Commune sivun toteutus (vv) |  | tehty |
| 6.4 | Autentikointi sivustolle (kk) |  | kesken |
| 6.5 | Sivuston asennus pilottipalvelimelle (oo) |  | kesken |
|  |  |  |  |
| 7 | Tietojen syöttö brasilian pilottia varten |  |  |
| 7.1 | Tietojen syöttö (vv) |  | tehty |
|  |  |  |  |
| 8 | Brasilian clientin testaus |  |  |
| 8.1 | testaus (kk) |  | tehty |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |